|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATE | A FAIRE | TEMPS |
| jeudi 4 août 2022 | Prise de connaissance du cahier des charges + Découpe en US, Wireframe et installation de git | 3h+ avant la semaine |
| Vendredi 5 août 2022 | Conception du site Page Accueil | +/-2h |
| Samedi 6 août 2022 |  |  |
| Dimanche 7 août 2022 |  |  |
| Lundi 8 août 2022 | Conception du site Page Accueil | +/-2h |
| Mardi 9 août 2022 | Conception du site Page Accueil | +/-2h |
| Mercredi 10 août 2022 | Conception du site Page Accueil | +/-2h |
| Jeudi 11 août 2022 | Conception du site Page Accueil | +/-2h |
| Vendredi 12 août 2022 | Conception du site Page de détails d’évènement | +/-2h |
| Samedi 13 août 2022 |  |  |
| Dimanche 14 août 2022 |  |  |
| Lundi 15 août 2022 | Conception du site Page de détails d’évènement | +/-2h |
| Mardi 16 août 2022 | Conception du site Page de détails d’évènement | +/-2h |
| Mercredi 17 août 2022 | Conception du site Page de détails d’évènement | +/-2h |
| Jeudi 18 août 2022 | Conception du site Page de détails d’évènement | +/-2h |
| Vendredi 19 août 2022 | Conception du site Page de connexion | +/-2h |
| Samedi 20 août 2022 |  |  |
| Dimanche 21 août 2022 |  |  |
| Lundi 22 août 2022 | Conception du site Page de connexion | +/-2h |
| Mardi 23 août 2022 | Conception du site Page de connexion | +/-2h |
| Mercredi 24 août 2022 | Conception du site Page de connexion | +/-2h |
| Jeudi 25 août 2022 | Conception du site Page d’édition de l’évènement | +/-2h |
| Vendredi 26 août 2022 | Conception du site Page d’édition de l’évènement | +/-2h |
| Samedi 27 août 2022 |  |  |
| Dimanche 28 août 2022 |  |  |
| Lundi 29 août 2022 | Conception du site Page d’édition de l’évènement | +/-2h |
| Mardi 30 août 2022 | Conception du site Page d’édition de l’évènement | +/-2h |
| Mercredi 31 août 2022 | Conception du site Page d’édition de l’évènement | +/-2h |